****

**รายงานผลการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยาว**

**ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6**

**เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง**

**โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๐ ๘๑๖๕ โทรสาร ๐ ๗๕๒๐ ๘๑๖๔**

**เว็บไซต์ www.thungyaotrang.go.th**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 และข้อ 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยาวขอรายงานผล และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาวทราบ เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลทุ่งยาว คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยาว และประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยาวทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลทุ่งยาว

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 1

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 1

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 3

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 5

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6

2. ผลการติดตามและประเมินผล 7

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

1. ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 24

2. ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2566 25

3. ความสำเร็จของงบประมาณรายจ่ายที่ได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566 26

4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 27

5. แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 28

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

6. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 33

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล 39

2. ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 39

3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 40

4. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 40

****

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

-------------------------------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน การใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาและการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

5. เพื่อผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- 2 -

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งท่าน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งท่านทำหน้าเลขานุการของคณะกรรมการ ให้มีวาระตำแหน่งคราวละ 4 ปี อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

**3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

การกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งยาว ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. วางแผนติดตามและประเมินผล

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


6. รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งยาวหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักกอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

- 3 -

**3.3 การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม โดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

**4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- 4 -

**4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบ ที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นนั้นๆ

2) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูลแบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติหรือการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผลจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ แผนพัฒนา แผนการดำเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ จนสิ้นสุดโครงการ (1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีถัดไป)

3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์

6) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล** สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพคือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามและประเมินผล ดังนี้

การประเมินผลในเชิงปริมาณ

- แบบติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการประเมินผลแผน เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.laas.go.th)

- 5 -

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

- แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

5.1 ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

5.2 ได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5.5 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

****

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

-------------------------------

**1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เทศบาลตำบลทุ่งยาว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ควบคู่กันไป

**วิสัยทัศน์** ของเทศบาลตำบลทุ่งยาว   
     "เมืองพัฒนา ประชามีสุข แหล่งเศรษฐกิจรุ่งเรือง ลือเลื่องประเพณี"

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของเทศบาลตำบลทุ่งยาว ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

**เป้าประสงค์**

1. โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างกัน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีมาตรฐาน

2. ประชาชนมีการศึกษาทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ความสนใจในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

4. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

5. บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาศักยภาพและประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว

6. ประชาชน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล

7. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมในทุกกิจกรรม

8. พัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

**ตัวชี้วัด**

1. ประชาชนได้รับความสะดวกและพึงพอใจจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2. การศึกษาทุกระดับมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ประชาชนหันมาใส่ใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

4. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

5. ประชาชนได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ

6. ประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประเพณีได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่

8. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- 7 -

**2. ผลการติดตามและประเมินผล**

**1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

     เทศบาลตำบลทุ่งยาวได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามกระบวนการ ที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

     เทศบาลตำบลทุ่งยาวได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ทบทวน โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2566** | | **2567** | | **2568** | | **2569** | | **2570** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** | 23 | 53,307,000 | 17 | 8,090,000 | 12 | 3,320,000 | 6 | 2,200,000 | 7 | 3,000,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | 36 | 12,705,400 | 44 | 17,787,000 | 38 | 10,387,000 | 38 | 10,637,000 | 38 | 10,887,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม** | 16 | 4,611,000 | 34 | 14,886,000 | 23 | 9,174,000 | 20 | 3,844,000 | 18 | 1,244,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** | 4 | 2,240,000 | 4 | 100,000 | 5 | 1,300,000 | 4 | 100,000 | 4 | 100,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | 6 | 2,520,000 | 8 | 4,225,000 | 8 | 4,225,000 | 8 | 4,225,000 | 8 | 4,225,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | 4 | 1,072,000 | 3 | 560,000 | 3 | 560,000 | 3 | 560,000 | 3 | 560,000 |
| **รวม** | **89** | **76,455,400** | **110** | **45,648,000** | **89** | **28,966,000** | **79** | **21,566,000** | **78** | **20,016,000** |

- 8 -

**2. จำนวนโครงการที่จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

เทศบาลตำบลทุ่งยาวได้นำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และทบทวน มาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ/งบประมาณ** | | | | | | **รวมโครงการในปี งบประมาณ 2566** | **รวมงบประมาณทั้งหมด** |
| **จำนวนโครงการจากเทศบัญญัติ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการจากเงินสะสม** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **งบประมาณ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 1 | 500,000 | 3 | 1,205,000 | 1 | 6,900,000 | **5** | **8,605,000** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | 32 | 8,816,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | **32** | **8,816,300** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม** | 10 | 611,000 | 1 | 3,520,000 | 1 | 18,700 | **12** | **4,149,700** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ** | 2 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2** | **40,000** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น** | 4 | 1,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | **1,790,000** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว** | 4 | 602,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4** | **602,000** |
| **รวม** | **53** | **12,359,300** | **4** | **4,725,000** | **2** | **6,918,700** | **59** | **24,003,000** |

- 9 -

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ การใช้จ่ายเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลทุ่งยาว มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | | **ผลผลิต** |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง  ท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้า ถนนสุขาภิบาล | 500,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองช่าง | เพื่อระบายน้ำที่มีปริมาณมากในหน้าฝนได้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ขนาด Ø 0.60 เมตร  พร้อมทางเท้า  ระยะทาง 111 เมตร |
| 2 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง  ท่อระบายน้ำพร้อม ทางเท้าถนนสุขาภิบาล ตอน 2 | 495,000  (การใช้จ่ายเงินสะสม) | กองช่าง | เพื่อระบายน้ำที่มีปริมาณมากในหน้าฝนได้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | | ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร  พร้อมทางเท้ากว้าง 1 เมตร ระยะทาง 115 เมตร |
| 3 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้าง  รางระบายน้ำ คสล.  ถนนสินสมุทร ซอย 1 - ถนนสุดสาคร | 360,000  (การใช้จ่ายเงินสะสม) | กองช่าง | เพื่อระบายน้ำที่มีปริมาณมากในหน้าฝนได้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | | ก่อสร้างรางระบายน้ำ  กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 127 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร |
| 4 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว | 350,000  (การใช้จ่ายเงินสะสม) | กองช่าง | เพื่อความปลอดภัยแก่  ผู้ใช้เส้นทางในการคมนาคม | -ตีเส้นจรราจรสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว  -ตีเส้นจรราจรสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง  -ตีเส้นชะลอความเร็ว  Rumble Strips สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว | |
| 5 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุง ซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย | 6,900,000  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | กองช่าง | เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้สัญจรไปมาได้ | ปรับปรุงซ่อมสร้าง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,660 เมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น  17,089 ตารางเมตร | |
| 6 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการติดตั้งกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดชุมชนสหธรรม | 498,900  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อเพิ่มความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณชุมชนสหธรรม | |

- 10 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 7 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการสนับสนุน  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 650,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | - เพื่อให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างเพียงพอ  - เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเด็กเล็กของ ศพด.เทศบาล  - ค่าอาหารกลางวัน  - ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว  - ค่าหนังสือเรียน  - ค่าอุปกรณ์การเรียน  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ |
| 8 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ และโรงเรียนบ้านทุ่งยาว | 939,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน | เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ทุ่งยาวได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน |
| 9 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งยาว | 1,680,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้เด็กได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ครบถ้วนทุกคน | เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งยาว ชั้น ป. 1 - 6 จำนวน 200 วัน |
| 10 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ | 100,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ สร้างความสุขสนุกสนานและเพลิดเพลิน | จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็ก |
| 11 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 5,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | นักเรียน จำนวน 150 คน เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ |
| 12 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง | 5,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อเสริมสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองประจำปีการศึกษา |
| 13 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | 10,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง |

- 11 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 14 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการอนุรักษ์และ สืบสานประเพณี วันขึ้นปีใหม่ | 5,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้น ปีใหม่ พร้อมทั้งกระตุ้น ให้นักเรียนกล้าแสดงออก และพัฒนาทักษะด้าน ต่าง ๆ | จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้น ปีใหม่ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ |
| 15 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน | 5,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนและกระชับ ความ สัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง | จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา |
| 16 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ศึกษา | 120,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้นักเรียน บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และกองการศึกษา ได้รับความรู้และประสบ การณ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ | จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่นักเรียน บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และกองการศึกษา |
| 17 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดงานวันพ่อ | 5,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้นักเรียนมีความสำนึกในพระคุณของพ่อ | นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง |
| 18 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดงานวันแม่ | 5,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้นักเรียนมีความสำนึกในพระคุณของแม่ | นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครอง |
| 19 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | พัดลมติดผนัง | 11,700  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีพัดลมติดผนังสำหรับใช้ในการเรียนการสอน | พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 18 นิ้ว สั่งงานด้วยเชือก 2 เส้น จำนวน 6 ตัว |
| 20 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอี้ | 115,500  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กมีโต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอี้สำหรับให้เด็กเล็กได้นั่งรับประทานอาหาร | โต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด |

- 12 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 21 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | คูลเลอร์น้ำสแตนเลส | 9,200  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กมีคูลเลอร์น้ำ ไว้สำหรับใส่น้ำบริการ แก่เด็กเล็ก | คูลเลอร์น้ำขนาดไม่น้อยกว่า 11 ลิตร พร้อมหัวก๊อกแบบกด จำนวน 4 ถัง |
| 22 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการห้องเรียน  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก  ปฐมวัย | 350,000  (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) | กองการศึกษา | - เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  - เพื่อรองรับการเรียน  การสอนวิชาต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย |
| 23 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 60,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองสาธารณสุข | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดี | อุดหนุนงบประมาณให้ 3 ชุมชนๆ ละ 20,000 บาท |
| 24 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการสานสัมพันธ์  กีฬาสูงวัย | 30,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด เทศบาล | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการร่วมกัน และให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน |
| 25 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองสาธารณสุข | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |
| 26 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการแก้ไขปัญหา  สาธารณสุข | 60,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองสาธารณสุข | เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ | จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสาธารณสุข |
| 27 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนดูแลสุขภาพภาคประชาชน | 50,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองสาธารณสุข | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนดูแลสุขภาพแกนนำสุขภาพ | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนสุขภาพและจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน |

- 13 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 28 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางค วัฒน์วรขัตติยราชนารี | 50,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองสาธารณสุข | - เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่  - เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลสัตว์เลี้ยง  อย่างถูกต้อง  - เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อสุนัขกัดและหลังถูกสุนัขกัด | - สำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข แมวในฐานข้อมูลของ Thai Rabies net ของกรมปศุสัตว์  - ฉีดวัคซีนในสุนัข แมว  - ทำหมันสุนัข/แมว จรจัด |
| 29 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย | 20,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองสาธารณสุข | เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนใน 5 กลุ่มวัย | บริการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย |
| 30 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก | 20,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองสาธารณสุข | เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกัน โรคไข้เลือดออก |
| 31 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ | 50,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และนันทนาการของผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมผู้ดูแลคนพิการ | จัดกิจกรรมนันทนาการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ |
| 32 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด | 70,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | ส่งเสริมให้ประชาชนเด็กและเยาวชน เล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล |
| 33 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ | 30,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักกีฬา และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันที่หน่วยงานอื่น ๆ จัดการแข่งขัน | - ผู้บริหาร  - พนักงานลูกจ้าง  - ประชาชนในเขตเทศบาล |
| 34 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ที่ขอรับสวัสดิการได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท/เดือน |

- 14 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 35 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,100,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุที่ขอรับสวัสดิการได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |
| 36 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 680,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ | ผู้พิการที่ขอรับสวัสดิการได้รับเบี้ย ยังชีพผู้พิการ คนละ 800 บาท/เดือน |
| 37 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สปสช.) เทศบาลตำบลทุ่งยาว | 60,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อสนับสนุนหลักประกันสุขภาพ | สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งยาว |
| 38 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน | 350,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน | บุคลากรในหน่วยงาน ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน มีความรู้เพิ่มมากขึ้น |
| 39 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | โครงการวันเทศบาล | 5,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเห็นความ สำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล | จัดงานวันเทศบาล  จำนวน 1 ครั้ง |
| 40 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองคลัง | เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและปรับปรุงข้อมูล | สามารถเก็บภาษีได้ครอบคลุมและทั่วถึง |
| 41 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ | 30,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อให้บุคลากรเทศบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ | จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ |

- 15 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 42 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | โครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย | 10,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ฝึกอบรมประชาชนและพนักงานป้องกันเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการใช้วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ |
| 43 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อให้การปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ | อุดหนุนงบประมาณให้กับอบต.ท่าข้ามเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอปะเหลียน |
| 44 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน | 5,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน | จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชน เพื่อจัดทำทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน ปีละ 1 ครั้ง |
| 45 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน | 120,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ | จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้และศึกษา ดูงานด้านต่างๆ ตามความสนใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง |
| 46 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | 20,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ให้มีการรวม กลุ่มกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษา | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง |
| 47 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี  ส่วนร่วม | รถตักหน้าขุดหลัง | 3,520,000  (การใช้จ่ายเงินสะสม) | กองช่าง | เพื่อให้เทศบาลตำบล ทุ่งยาวมีรถตักหน้า ขุดหลังสำหรับใช้ในกิจกรรมของเทศบาล | รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  จำนวน 1 คัน |

- 16 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 48 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมี ส่วนร่วม | เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง | 32,000  (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อให้เทศบาลตำบล ทุ่งยาวมีเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล | จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 เครื่อง |
| 49 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจ ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 18,700  (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | สำนักปลัด เทศบาล | เพื่อให้เทศบาลตำบล ทุ่งยาวมีอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุม ไฟป่า ในการช่วยเหลือประชาชน | - ไม้ตบไฟ 8 อัน  - ลาโค่ 2 อัน  - ถังน้ำสะพายหลัง ขนาด 16 ลิตร 3 ใบ  - เครื่องเป่าลม เครื่องยนต์ 2 จังหวะแบบสะพายหลัง 2 เครื่อง |
| 50 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ | โครงการจัดการ ขยะมูลฝอย | 20,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองสาธารณสุข | เพื่อจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชน | จัดกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย |
| 51 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองสาธารณสุข | เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| 52 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ไหว้พระจันทร์ | 1,350,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ของท้องถิ่น | จัดงานไหว้พระจันทร์เพื่อสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ของชาวทุ่งยาว |
| 53 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง | 120,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ | จัดงานลอยกระทงประจำปี |

- 17 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 54 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตรุษจีน | 250,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของทุ่งยาว | จัดกิจกรรมในช่วง วันตรุษจีน |
| 55 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 70,000  (เทศบัญญัติฯ) | กองการศึกษา | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี และเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ |
| 56 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว | โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล | จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |
| 57 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 50,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจ | จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้และศึกษา ดูงานด้านต่าง ๆ ตามความสนใจ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง |
| 58 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | 30,000  (เทศบัญญัติฯ) | สำนักปลัด  เทศบาล | เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ เพื่อส่งเสริมรายได้และเป็นทาง เลือกใหม่ ในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ชุมชน | จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้และศึกษา ดูงานด้านอาชีพตามความสนใจ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง |
| 59 | ยุทธศาสตร์การ  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว | โครงการจัดจ้างทำ  เสาโคมไฟประติมากรรมจีน | 492,000  (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) | กองการศึกษา | - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล  - เพื่อใช้ในงานประเพณีท้องถิ่นของชาวทุ่งยาว เช่น งานไหว้พระจันทร์ งานตรุษจีน และงานเทศกาลอื่น ๆ | จัดจ้างทำเสาโคมไฟประติมากรรมจีน  จำนวน 24 ต้น |

- 18 -

**3. การใช้จ่ายงบประมาณ**

เทศบาลตำบลทุ่งยาวมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 45 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 45 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ ที่ก่อหนี้ผูกพัน /ลงนามในสัญญา** | **งบประมาณ**  **ที่ก่อหนี้ผูกพัน /ลงนามในสัญญา** | **โครงการ**  **ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **งบประมาณ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 3 | 7,744,555 | 3 | 7,744,555 | 0 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้แบบองค์รวม** | 24 | 7,646,083.83 | 24 | 7,646,083.83 | 1 | 350,000 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม** | 9 | 397,845 | 9 | 397,845 | 0 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** | 2 | 37,030 | 2 | 37,030 | 0 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น** | 4 | 1,362,284 | 4 | 1,362,284 | 0 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | 3 | 525,895 | 3 | 525,895 | 0 | 0 |
| **รวม** | **45** | **17,713,692.83** | **45** | **17,713,692.83** | **1** | **350,000** |

- 19 -

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลทุ่งยาว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายแล้ว มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | **งบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  พร้อมทางเท้าถนนสุขาภิบาล | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 500,000 | 499,000 | 499,000 | 1,000 |
| 2 | โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว | ใช้จ่ายเงินสะสม | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 3 | โครงการปรับปรุงซ่อมสร้าง  ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ชุมชนอนามัย จำนวน 12 สาย | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 6,900,000 | 6,895,555 | 6,895,555 | 4,445 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม** | | | | | | |
| 4 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชุมชนสหธรรม | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 498,900 | 497,000 | 497,000 | 1,900 |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 650,000 | 531,881 | 531,881 | 118,119 |
| 6 | โครงการอาหารเสริม (นม) ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนบ้านทุ่งยาว | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 939,000 | 831,330.83 | 831,330.83 | 107,669.17 |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งยาว | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 1,680,000 | 1,663,221 | 1,663,221 | 16,779 |
| 8 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 100,000 | 89,314 | 89,314 | 10,686 |
| 9 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 5,000 | 4,470 | 4,470 | 530 |

- 20 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | **งบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 10 | โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 10,000 | 8,065 | 8,065 | 1,935 |
| 12 | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 5,000 | ดำเนินโครงการแต่ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินโครงการแต่ไม่ใช้งบประมาณ | 5,000 |
| 13 | โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 5,000 | ดำเนินโครงการแต่ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินโครงการแต่ไม่ใช้งบประมาณ | 5,000 |
| 14 | โครงการจัดงานวันแม่ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 5,000 | 2,572 | 2,572 | 2,428 |
| 15 | พัดลมติดผนัง | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 11,700 | 11,370 | 11,370 | 330 |
| 16 | โต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอี้ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 115,500 | 115,500 | 115,500 | 0 |
| 17 | คูลเลอร์น้ำสแตนเลส | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 18 | โครงการห้องเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย | โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 350,000 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | - |
| 19 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 20 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |

- 21 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | **งบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 21 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สนับสนุนดูแลสุขภาพภาคประชาชน | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 50,000 | 26,890 | 26,890 | 23,110 |
| 22 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัตติยราชนารี | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 50,000 | 43,386 | 43,386 | 6,614 |
| 23 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 50,000 | 44,901 | 44,901 | 5,099 |
| 24 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย  ยาเสพติด | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 100,000 | 99,983 | 99,983 | 17 |
| 25 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 30,000 | 2,400 | 2,400 | 27,600 |
| 26 | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 3,100,000 | 2,912,000 | 2,912,000 | 188,000 |
| 27 | โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 680,000 | 617,600 | 617,600 | 62,400 |
| 28 | โครงการสนับสนุนกองทุน  หลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)  เทศบาลตำบลทุ่งยาว | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม** | | | | | | |
| 29 | โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 350,000 | 321,751 | 321,751 | 28,249 |

- 22 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | **งบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 30 | โครงการวันเทศบาล | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 5,000 | 432 | 432 | 4,568 |
| 31 | โครงการจิตอาสาทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 30,000 | ดำเนินโครงการแต่ไม่ใช้งบประมาณ | ดำเนินโครงการแต่ไม่ใช้งบประมาณ | 30,000 |
| 32 | โครงการฝึกอบรมการป้องกัน  และระงับอัคคีภัย | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 10,000 | 3,952 | 3,952 | 6,048 |
| 33 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 34 | โครงการส่งเสริมการจัดทำ  แผนชุมชน | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 5,000 | 2,550 | 2,550 | 2,450 |
| 35 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา  ศักยภาพเด็กและเยาวชน | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 20,000 | 9,490 | 9,490 | 10,510 |
| 36 | เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง | โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 32,000 | 31,970 | 31,970 | 30 |
| 37 | เงินอุดหนุนสำหรับภารกิจด้าน  การป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | |
| 38 | โครงการจัดการขยะมูลฝอย | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 20,000 | 17,700 | 17,700 | 2,300- |
| 39 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 20,000 | 19,330 | 19,330 | 670 |

- 23 -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ** | **แหล่งงบประมาณ** | **งบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | |
| 40 | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน  ประเพณีไหว้พระจันทร์ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 1,350,000 | 1,301,775 | 1,301,775 | 48,225 |
| 41 | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน  ประเพณีลอยกระทง | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 120,000 | 5,590 | 5,590 | 114,410 |
| 42 | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน  ประเพณีตรุษจีน | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 250,000 | 7,500 | 7,500 | 242,500 |
| 43 | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน  ประเพณีสงกรานต์ | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 70,000 | 47,419 | 47,419 | 22,581 |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว** | | | | | | |
| 44 | โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 30,000 | 26,890 | 26,890 | 3,110 |
| 45 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่  ประชาชน | เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 | 30,000 | 26,005 | 26,005 | 3,995 |
| 46 | โครงการจัดจ้างทำเสาโคมไฟ  ประติมากรรมจีน | โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ | 492,000 | 473,000 | 473,000 | 19,000 |



**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-------------------------------

**1. ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566**

โดยพิจารณาจาก

จำนวนโครงการที่ได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย × 100

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

สามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 ได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น** | **จำนวนโครงการ ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 5 | 21.74 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 36 | 32 | 88.89 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม | 16 | 12 | 75.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 4 | 2 | 50.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 4 | 66.67 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 4 | 4 | 100.00 |
| **รวม** | **89** | **59** | **66.30** |

- 25 -

**2. ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2566**

โดยพิจารณาจาก

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ × 100

จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย

สามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2566 ได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **จำนวนโครงการ ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย** | **จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 3 | 60.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 32 | 24 | 75.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม | 12 | 9 | 75.00 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 2 | 100.00 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 4 | 100.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 4 | 3 | 75.00 |
| **รวม** | **59** | **45** | **76.27** |

- 26 -

**3. ความสำเร็จของงบประมาณรายจ่ายที่ได้ดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2566**

โดยพิจารณาจาก

จำนวนงบประมาณที่ได้ลงนาม/ก่อหนี้ผูกพัน × 100

จำนวนงบประมาณทั้งหมด

สามารถวิเคราะห์ความสำเร็จของงบประมาณรายจ่ายที่ได้ดำเนินการ ประจำปี 2565 ได้ดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ ที่ก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา** | **งบประมาณ**  **ที่ก่อหนี้ผูกพัน /ลงนามในสัญญา** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3 | 7,744,555 | 43.72 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 24 | 7,646,083.83 | 43.16 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม | 9 | 397,845 | 2.25 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 37,030 | 0.20 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 1,362,284 | 7.70 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 3 | 525,895 | 2.97 |
| **รวม** | **45** | **17,713,692.83** | **100.00** |

- 27 -

**4. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนพัฒนาท้องถิ่น** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 53,307,000 | 5 | 8,605,000 | 3 | 7,744,555 | 3 | 7,744,555 |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม | 36 | 12,705,400 | 32 | 8,816,300 | 24 | 7,646,083.83 | 24 | 7,646,083.83 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม | 16 | 4,611,000 | 12 | 4,149,700 | 9 | 397,845 | 9 | 397,845 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 4 | 2,240,000 | 2 | 40,000 | 2 | 37,030 | 2 | 37,030 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6 | 2,520,000 | 4 | 1,790,000 | 4 | 1,362,284 | 4 | 1,362,284 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 4 | 1,072,000 | 4 | 602,000 | 3 | 525,895 | 3 | 525,895 |
| **รวม** | **89** | **76,455,400** | **59** | **24,003,000** | **45** | **17,713,692.83** | **45** | **17,713,692.83** |

- 28 -

**5. แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดประกอบด้วย

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน

3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 5 คะแนน

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน

3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 5 คะแนน

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน

3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน

3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละกลยุทธ์ 5 คะแนน

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน

3.11 แผนงาน 5 คะแนน

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

- 29 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้  1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/  ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | **20**  (5) | 4.91 |
| 3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | (5) | 4.73 |
| 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (5) | 4.73 |
| 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) | (5) | 4.64 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) | **20**  (5) | 4.55 |
| 2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (5) | 4.55 |

- 30 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
|  | 3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (5) | 4.45 |
| 5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ | (5) | 4.45 |
| 3. ยุทธศาสตร์  3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **60**  (5) | 4.64 |
| 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 | การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.64 |
| 3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.55 |
| 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.45 |
| 3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด | (5) | 4.45 |

- 31 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ | (5) | 4.82 |
| 3.7 วิสัยทัศน์ | การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 4.73 |
| 3.8 กลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร | (5) | 4.64 |
| 3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร | (5) | 4.64 |
| 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้ | (5) | 4.64 |

- 32 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 3.11 แผนงาน | การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ | (5) | 4.73 |
| 3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค | (5) | 4.64 |
| **รวมคะแนน** | **20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด** | **100** | **92.58** |

- 33 -

**6. แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดประกอบด้วย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน

5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน

6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน

6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน

6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 คะแนน

6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน

6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน

6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

- 34 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | **10**  (5) | 4.73 |
| 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.82 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้ | **10**  (5) | 4.64 |
| 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.45 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ | **10**  (5) | 4.64 |

- 35 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
|  | 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Quantitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น | (5) | 4.36 |
| 4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | 1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม  2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม | **5**  (5) | 4.55 |
| 5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต | **30**  (5) | 4.82 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ | (5) | 4.73 |

- 36 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” | (5) | 4.73 |
| 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น | (5) | 4.82 |
| 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ | (5) | 4.55 |

- 37 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (5) | 4.82 |
| 6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | **35**  (5) | 4.91 |
| 6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.18 |
| 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.27 |

- 38 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพิจารณา** | **รายละเอียดหลักเกณฑ์** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.27 |
| 6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.18 |
| 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.82 |
| 6.7 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ | (5) | 4.00 |
| **รวม** | **20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด** | **100** | **91.29** |

****

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ**

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------------------------------

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล**

ผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยาว ประจำปี 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

* 1. ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2566) ประจำปี 2566

- จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 89 โครงการ

- จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 59 โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 66.30

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ 24

* 1. ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2566

- จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน 59 โครงการ

- จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน 45 โครงการ

- คิดเป็นร้อยละ 76.27

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้าที่ 25

**2. ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล**

2.1 เทศบาลตำบลทุ่งยาวได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รวมถึง จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไว้ 59 โครงการ จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566ทั้งหมด 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.30 ซึ่งถือว่าการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

2.2 เทศบาลตำบลทุ่งยาวสามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ได้ร้อยละ 76.27 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา สามารถเบิกจ่ายได้ครบทุกโครงการ

2.3 เทศบาลตำบลทุ่งยาวมีงบประมาณจำกัดในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในคราวเดียวกัน จะไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.4 เทศบาลตำบลทุ่งยาวมีปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการอยู่อีกเป็นจำนวนมาก แต่งบประมาณในการดำเนินงานโครงการมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมดหรือเกินกว่าร้อยละ 80 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

- 40 -

**3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุ่งยาว มีดังนี้

1. เทศบาลตำบลทุ่งยาวมีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้

2. การกำหนดโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/กิจกรรมมาก แต่นำโครงการ/กิจกรรมไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง

**4. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล**

1. จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะสังเกตได้ว่าโครงการ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีเพียง 2 โครงการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมีเพียง 3 โครงการเท่านั้น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการมากกว่านี้

2. เทศบาลควรดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ได้ครบ ทุกโครงการ หรือเกินกว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 1 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือโครงการห้องเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ฝากเทศบาลได้ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาด้วย